Иркутская область

Тулунский район

Дума Умыганского сельского поселения

Р Е Ш Е Н И Е

«06» декабря 2018 год                                                              № 51

с. Умыган

О внесении изменений и дополнений

в программу комплексного развития

коммунальной инфраструктуры Умыганского

сельского поселения на 2017-2032годы,

утвержденную решением Думы Умыганского

сельского поселения от 29.10.2015г №89

(с внесенным изменениями от 12.12.2017г№18)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.33 Устава Умыганского муниципального образования, Дума Умыганского сельского поселения

РЕШИЛА:

1. Внести в программу  комплексного развития коммунальной инфраструктуры Умыганского сельского поселения на 2017-2032годы, утвержденную решением Думы Умыганского сельского поселения   от 29 октября 2015 №89

(с внесенным изменениями от 12.12.2017г №18) следующие изменения и дополнения:

### 1.1.В паспорте программы, строку - Источники и объёмы финансирования - изложить в следующей редакции:

| Источники и объёмы финансирования | Средства бюджета Умыганского сельского поселения, средства областного бюджета, средства районного бюджета иные источники. Объем финансирования программы с 2015 по 2019 годы составляет – 1591,5 тыс. руб. Объем финансирования мероприятий может меняться при уточнении бюджета Умыганского сельского поселения на соответствующий финансовый год |
| --- | --- |

### 1.2.В паспорте программы добавить строку «Целевые показатели»

| Целевые показатели | - Бесперебойное обеспечение населения водоснабжением; - Освещенность территории сельского поселения; - Оснащенность территории сельского поселения контейнерами для сбора мусора; - Количество несанкционированных свалок на территории сельского поселения: |
| --- | --- |

### 1.4. Раздел 4. «Мероприятия программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Умыганского сельского поселения» заменить на:

Раздел 4. Мероприятия и целевые показатели программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Умыганского сельского поселения»

### Мероприятия

| № п/п | Наименование основных мероприятий | Цель мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители и участники | Источники финансиро вания | Объем финансирования всего, тыс. руб. | в том числе по годам: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2015г | 2016г | 2017г | 2018г | 2019г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Ремонт колодцев в с.Умыган ( по ул.Ивана Каторжного -2 шт.) ( ул.Заречная- 1 шт.) (ул.Новая- 1 шт.) (ул.Набережная- 1 шт. ) | Обеспечение жителей Умыганского сельского поселения качественной питьевой водой | Администрация Умыганского сельского поселения | Всего | 177,1 | 47,1 | 30,0 | - | 50,0 | 50,00 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Районный бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 127,1 | 47,1 | 30,0 | - | - | 50,0 |
|  |  |  |  | Другие источники | 50,0 | - | - | - | 50,0 | - |
| 2 | Внесение изменения в Генеральный план Умыганского сельского поселения | Обеспечение жителей Умыганского сельского поселения качественной питьевой водой | Администрация Умыганского сельского поселения | Всего | 716,6 | - | - | - | - | 716,6 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 706,6 | - | - | - | - | 706,6 |
|  |  |  |  | Районный бюджет | - | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 10,0 | - | - | - | - | 10,0 |
|  |  |  |  | Другие источники | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Ремонт водонапорной башни по ул.Заречная | Бесперебойное обеспечение жителей Умыганского сельского поселения качественной питьевой водой | Администрация Умыганского сельского поселения | Всего | 300,0 | - | - |  | - | 300,0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 250,0 | - | - | - | - | 250,0 |
|  |  |  |  | Районный бюджет |  | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 50,0 | - | - | - |  | 50,0 |
|  |  |  |  | Другие источники | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Приобретение электрооборудования для уличного освещения | Улучшение условий и комфортности проживания граждан | Администрация Умыганского сельского поселения | Всего | 86,8 | - | 86,8 | - | - | - |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 80,0 | - | 80,0 | - | - | - |
|  |  |  |  | Районный бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 6,8 | - | 6,8 | - | - | - |
|  |  |  |  | Другие источники | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Приобретение контейнеров для сбора мусора | Улучшение санитарной и экологической обстановки сельского поселения | Администрация Умыганского сельского поселения | Всего | 161,0 | - | - | - | 61,8 | 99,2 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Районный бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 161,0 | - | - | - | 61,8 | 99,2 |
|  |  |  |  | Другие источники | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Строительство контейнерных площадок для сбора мусора | Улучшение санитарной и экологической обстановки сельского поселения | Администрация Умыганского сельского поселения | Всего | 150,0 | - | - | - | - | 150,0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Районный бюджет |  | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 150,0 | - | - | - | - | 150,0 |
|  |  |  |  | Другие источники | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по программе с 2015 года по 2019год | 1591,5 | 47,1 | 116,8 | - | 111,8 | 1315,8 |

### Мероприятия,  запланированные с 2020 года по 2032 год.

| № п/п | Наименование основных мероприятий | Цель мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители и участники | в том числе по годам: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение контейнеров для сбора мусора | Улучшение санитарной и экологической обстановки сельского поселения | Администрация Умыганского сельского поселения | 2020-2032гг |
| 2 | Обустройство контейнерных площадок | Улучшение санитарной и экологической обстановки сельского поселения | Администрация Умыганского сельского поселения | 2020-2032гг |
| 3 | Организация на территории Умыганского сельского поселения вывозки мусора | Улучшение санитарной и экологической обстановки сельского поселения | Администрация Умыганского сельского поселения | 2020-2032гг |
| 4 | Строительство резервуаров воды с противопожарным запасом | Безопасность территории сельского поселения | Администрация Умыганского сельского поселения | 2020-2032гг |
| 5 | Ремонт колодцев | Бесперебойное обеспечение жителей сельского поселения качественной питьевой водой | Администрация Умыганского сельского поселения | 2020-2032гг |
| 6 | Устройство твердого покрытия подъездного пути к водонапорной башне | Бесперебойное обеспечение жителей сельского поселения качественной питьевой водой | Администрация Умыганского сельского поселения | 2020-2032гг |
| 7 | Организация зоны санитарной охраны возле водонапорной башни | Улучшение санитарной и экологической обстановки сельского поселения | Администрация Умыганского сельского поселения | 2020-2032гг |
| 8 | Проведение работ по замене наружного освещения на современное электроосветительное оборудование. | Повышение уровня благоустройства территории сельского поселения | Администрация Умыганского сельского поселения | 2020-2032гг |
| 9 | Строительство водонапорной башни | Бесперебойное обеспечение жителей сельского поселения качественной питьевой водой | Администрация Умыганского сельского поселения | 2020-2032гг |
| 10 | Постановка на кадастровый учет земельного участка, находящегося под водонапорной башней | постановка на кадастровый учет объекты недвижимости сельского поселения. | Администрация Умыганского сельского поселения | 2020-2032гг |
| 11 | Проведение работ по обустройству твердого подъездного пути к площадке для временного хранения ТБО; | Улучшение санитарной и экологической обстановки сельского поселения | Администрация Умыганского сельского поселения | 2020-2032гг |
| 12 | Проведение работ по огораживанию площадки временного хранения ТБО | Улучшение санитарной и экологической обстановки сельского поселения | Администрация Умыганского сельского поселения | 2020-2032гг |
| 13 | Организация на территории Умыганского сельского поселения транспортировки жидких отходов на очистные сооружения | Улучшение санитарной и экологической обстановки сельского поселения | Администрация Умыганского сельского поселения | 2020-2032гг |

Целевые показатели

| №п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в результате реализации программы | в том числе по годам: |
|  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023-2032 годы |
| 1. | Бесперебойное обеспечение населения водоснабжением | % | 100 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 |
| 2. | Освещенность территории сельского поселения | % | 100 | 30 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 |
| 3 | Оснащенность территории сельского поселения контейнерами для сбора мусора | % | 100 | 10 | 30 | 50 | 80 | 100 | 100 |
| 4 | Количество несанкционированных свалок на территории сельского поселения | шт. | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных электроснабжением | % | 100 | 97 | 98 | 98 | 99 | 99 | 100 |

Глава Умыганского сельского поселения _______________Н.А. Тупицын