**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**Тулунский район**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**Умыганского сельского поселения**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**«02 » сентября 2015 г**. **№ 38 -ПА**

**с.Умыган**

«О внесении изменений и дополнений

в муниципальную целевую программу

«Дорожная деятельность в отношении

автомобильных дорог общего пользования

местного значения в границах населенных

пунктов Умыганского сельского поселения,

а также осуществления иных полномочий в

области использования автомобильных дорог

и осуществления дорожной деятельности в

соответствии с законодательством Российской

Федерации», утвержденную постановлением

главы администрации Умыганского

сельского поселения № 63-ПА от 23.12.2013 г.»

В соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117671;fld=134) от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Умыганского муниципального образования, постановлением администрации Умыганского сельского поселения № 62-па от 23.12.2013 года «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Умыганского сельского поселения»

**П О СТ А Н О В Л Я Ю:**

1.Внести изменения и дополнения в муниципальную программу «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Умыганского сельского поселения, а также осуществления иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации», утвержденную постановлением Главы администрации Умыганского сельского поселения №63-ПА от 23.12.2013 года, изложив её (программу) в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Умыганская панорама».

Глава Умыганского

сельского поселения Н.А.Тупицын

Приложение

к постановлению администрации

Умыганского сельского поселения

от 02.10. 2015 года № 38-па

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

***«***Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Умыганского сельского поселения, а также осуществления иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации на 2014-2017 годы***»***

**1. Паспорт программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Умыганского сельского поселения, а также осуществления иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации» (далее – программа) |
| Основание для разработки программы (наименование, номер и дата соответствующего муниципального правового акта) | Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». |
| Куратор программы | Ведущий специалист администрации Умыганского сельского поселения Штанцова М.С. |
| Разработчики программы (если привлекались и сторонние организации) | Администрация Умыганского сельского поселения |
| Исполнители программных мероприятий | Администрация Умыганского сельского поселения |
| Цели программы | Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах населенных пунктов Умыганского сельского поселения, обеспечивающих социально-экономические потребности населения Умыганского сельского поселения |
| Задачи программы | 1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах населенных пунктов Умыганского сельского поселения;  2. Повышение уровня содержания сети автомобильных дорог местного значения;  3. Снижение доли автомобильных дорог муниципального образования, не соответствующим нормативным требованиям;  4. Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Умыганского сельского поселения. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2014-2017 гг. |
| Перечень подпрограмм |  |
| Объемы и источники финансирования | Всего на реализацию мероприятий программы предусматривается на 2014 год: всего 451,3, в том числе:  из бюджета Умыганского сельского поселения– 271,2тыс. руб.;  из областного бюджета – 180,1тыс. руб.;  на 2015 год:  из бюджета Умыганского сельского поселения– 295,2 тыс. руб.;  из областного бюджета –  на 2016 год:  из бюджета Умыганского сельского поселения–351,2 тыс. руб.;  из областного бюджета –  на 2017 год:  из бюджета Умыганского сельского поселения–291,4 тыс. руб.;  из областного бюджета – |

**2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения**

**программно-целевым методом**

Дорожное хозяйство сельского поселения является одним их элементов транспортной инфраструктуры поселения, которое обеспечивает гарантии граждан на свободу передвижения и делает возможным свободное перемещение товаров и услуг.

Значение автомобильных дорог постоянно растет в связи с изменением образа жизни людей, превращением автомобиля в необходимое средство передвижения, значительным повышением спроса на автомобильные перевозки в условиях роста промышленного и сельскохозяйственного производства, увеличения объемов строительства, развития сферы услуг.

В настоящее время на территории Умыганского сельского поселения протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 8543м. Значительная часть автомобильных дорог имеет высокую степень износа. В течение длительного периода темпы износа автомобильных дорог превышают темпы восстановления и развития. Ежегодно увеличивается недоремонт. Ускоренный износ автомобильных дорог обусловлен также ростом автотранспортных средств и интенсивности движения, увеличением в составе транспортных потоков доли большегрузных автомобилей (как по полной массе, так и по нагрузке на ось).

Процесс совершенствования автомобильных дорог окажет существенное влияние на социально-экономическое развитие поселка.

Основные требования, предъявляемые к автомобильным дорогам – обеспечение удобства и безопасности движения транспорта и пешеходов.

Основной проблемой развития и содержания автомобильных является то, что администрация Умыганского сельского поселения не имеет возможности в полном объеме финансировать выполнение работ по строительству, ремонту, содержанию автомобильных дорог местного значения.

Данная программа предусматривает решение задач, которые способствуют использованию финансовых ресурсов с наибольшей эффективностью при четко определенных приоритетах развития дорожного хозяйства.

Программа позволит увязать целевые показатели совершенствования автомобильных дорог с финансовыми возможностями бюджета Умыганского сельского поселения и областного бюджета, сформировать местный бюджет на основе среднесрочного планирования расходов, финансировать задачи, нацеленные на достижение результатов, а также предусмотреть механизмы контроля целевых показателей, отражающих результативность и эффективность деятельности дорожного хозяйства Умыганского сельского поселения.

**3. Основные цели и задачи программы**

Целью Программы является сохранение и развитие сети автомобильных дорог, обеспечивающей социально-экономические потребности населения Умыганского сельского поселения.

Достижение цели программы будет осуществляться путем выполнения следующих задач:

1. Ремонт автомобильных дорог местного значения, находящихся в границах населенных пунктов Умыганского сельского поселения.

2. Повышение уровня содержания сети автомобильных дорог местного значения.

3. Снижение доли автомобильных дорог муниципального образования, не соответствующих нормативным требованиям.

4. Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Умыганского сельского поселения

**4. Перечень мероприятий программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование программных  мероприятий | Срок  исполнения | Объем финансирования,  тыс. руб. | | | | | Источник  финансирования | | Исполнитель программных мероприятий |
| всего | в том числе по годам: | | | | Местный бюджет | Областной бюджет |
| 2014г | 2015г | 2016г | 2017г |
| 1. | Ремонт участка автомобильной дороги №2 по улице Новая с.Умыган | Август 2014г | 451,3 | 451,3 | - |  |  | 271,2 | 180,1 | Администрация Умыганского сельского поселения |
| 2. | Ремонт участка автомобильной дороги по переулку Школьный  С.Умыган | август  2015г | 99,2 | - | 99,2 |  |  | 99,2 | - | Администрация Умыганского сельского поселения |
| 3. | Ремонт участка автомобильной дороги по проезду от  ул.Ивана Каторжного д.74 до пер.Центральный  з./уч.3А  С.Умыган | август  2015г | 79,8 | - | 79,8 |  |  | 79,8 | - | Администрация Умыганского сельского поселения |
| 4 | Установка дорожных знаков | август | 61,9 |  | 61,9 |  |  | 61,9 |  | Администрация Умыганского сельского поселения |
| 5. | Строительство автобусной остановки с.Умыган | Октябрь  2015г |  |  | 17,0 |  |  | 16,2 |  | Администрация Умыганского сельского поселения |
| 5 | Ремонт участка автомобильной дороги по улице Набережная с.Умыган | Август  2016г | 351,2 | - | - | 351,2 |  | 351,2 | - | Администрация Умыганского сельского поселения |
| 6 | Ямочный ремонт автомобильной дороги №1по улице Ивана Каторжного с.Умыган (покрытие асфальтовое) с.Умыган |  | 281,4 |  |  |  | 281,4 | 281,4 |  | Администрация Умыганского сельского поселения |
| 7 | Очистка автомобильных дорог с.Умыган от снежного покрова | Декабрь 2014г,  Декабрь 2015г,  Декабрь  2016г, | 10,0 | - | 37,3 | - | 10,0 | 10,0 | - | Администрация Умыганского сельского поселения |
|  | Итого по годам: |  |  | 451,3 | 295,2 | 351,2 | 291,4 |  |  |  |

**5. Механизм реализации программы**

Муниципальным заказчиком программы является администрация Умыганского сельского поселения, которая организует выполнение всех программных мероприятий в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Иркутской области и муниципальными нормативными правовыми актами Умыганского сельского поселения.

Организации, выполняющие работы по муниципальным контрактам, привлекаются к участию в реализации программы на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

Главным распорядителем средств, выделяемых на выполнение мероприятий Программы из областного бюджета, является администрация Умыганского сельского поселения.

Порядок и сроки представления заявок на получение межбюджетных субсидий устанавливаются министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области.

**6. Оценка эффективности реализации программы**

Реализация программы позволит выполнить требования Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в части содержания и строительства автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Умыганского сельского поселения, что позволит повысить уровень жизнедеятельности населения. А также реализовать требования Федерального закона от 08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в части осуществления полномочий органов местного самоуправления в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  целевого  показателя | Единица  измерения | Значение целевого показателя | | | | |
| в результате  реализации  программы | в том числе по годам: | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1. | Развитие и совершенствование автомобильных дорог, улучшение их технического состояния. | п/м | 1080 | 400 | 180 | 300 | 200 |
| 2. | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог, по которым увеличивается возможность  комфортного проезда для населения, перевозки продуктов питания, медикаментов, проезда скорой помощи, пожарной автомашины, автотранспорта для жизнеобеспечения населения, учреждений и организаций от общего числа дорог | % | 12 | 5 | 1,5 | 3,5 | 2 |
| 3 | Повышение уровня безопасности дорожного движения на дорогах по улицам Новая , Рабочая, Ивана Каторжного, пер.Школьный, автомобильной дороги по проезду от ул.Ивана Каторжного.74 до пер.Центральный з\уч.3-а | % | 25 | 10 | 5 | 5 | 5 |